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	MINISTERE DES TRANSPORTS
	INDICATEURS

	
	Objectif 1: Recentrer le rôle du ministère et promouvoir l'initiative privée
	IO1: Décret portant organisation et attribution du ministère

	
	Objectif 2: Améliorer la mobilité des biens et des personnes
	IO 2: Nombre des entreprises de transport routier

	
	Résultat attendu 1: Durée des trajets améliorée
	IR 1: Fréquence de rotation des véhicules par ligne

	
	Résultat attendu 2: Service des transports routiers efficace
	IR 2: Niveau des services rendus par les acteurs intervenants dans le secteur

	
	Mesures et actions
	Structures responsables
	Échéance
	Programmation physique
	Indicateurs de mise en œuvre 

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	

	17.1
	Restructurer le secteur des transports


	Cabinet/SG
	2011
	X
	
	
	Textes de restructuration

	17.2
	Réaliser une étude diagnostique du secteur et élaborer la politique de développement des transports
	Cabinet/SG
	2011
	X
	
	
	Etude disponible

	17.3
	Elaborer le code de la route


	SG/DGT
	2011
	X
	
	
	Bulletin Statistique

	17.4
	Suivre la construire un troisième quai et une nouvelle Darse
	Cabinet/SG/PAL
	2013
	X
	X
	X
	3ème quai et nouvelle darse construits

	17.5
	Mettre en place des outils de gestion moderne au niveau du Port Autonome de Lomé
	SG/PAL
	2012
	X
	X
	
	Nouveau système d'exploitation mise en place

	17.6
	Suivre la construire et réhabiliter les infrastructures routières desservant le port
	PAL
	2013
	X
	X
	X
	Nombre de km de routes construites

	17.7
	Elaborer et adopter une nouvelle stratégie de la gestion et de l'exploitation des chemins de fer, et assurer le suivi de la modernisation et son infrastructure et de sa superstructure
	Cabinet/SG
	2013
	X
	X
	X
	Nouvelle stratégie adoptée

	17.8
	Proposer des mesures aux fins d'assurer la professionnalisation des transports routiers
	SG/DGT/DTRF
	2011
	X
	
	
	Mesures nouvelles définies

	17.9
	Réaliser des études en vue de l'amélioration du transport de passagers et des marchandises, de la promotion et du développement du transport urbain et interurbain
	SG/DGT/DTRF
	2012
	X
	X
	
	Etudes disponibles


