MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
	N°
	

	27
	MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
	INDICATEURS

	
	Objectif : Rendre dynamique la gestion du secteur de l’urbanisme et de l’habitat 
	IO : Disposition de dynamisation

	
	Résultat attendu 1: les plans directeurs des centres urbains et cantons sont élaborés 
	IR1 : Nombre de plan directeurs élaborés

	
	Résultat attendu 2: Les habitats sociaux et économiques sont construits
	IR2 : Nombre d’habitats sociaux et économiques construits

	
	Mesures et actions
	Structures responsables
	Échéance
	Programmation physique
	Indicateurs de mise en œuvre 

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	

	27.1
	Restructurer le MUH
	CAB
	2011
	X
	
	
	IM1. Décret de réorganisation

	27.2
	Elaborer des textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur (promotion immobilière; loyers d'habitation et baux commerciaux; gestion des réserves foncières; code de l'urbanisme, organisation du secteur des agences immobilières.)
	CAB
	2012
	X
	X
	
	IM2. Textes législatifs et réglementaires

	27.3
	Elaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de logement
	CAB/Autres
	2012
	X
	X
	
	IM3. Document de stratégie nationale de logement

	27.4
	Elaborer et mettre en œuvre les plans directeurs d'urbanisation des villes et cantons
	DU
	2013
	X
	X
	X
	IM3. Plans directeurs

	27.5
	Construire les habitats sociaux et économiques
	DH
	2013
	X
	X
	X
	IM5. Habitats sociaux et économiques

	27.6
	Construire la grande voie de contournement
	DGIEU
	2012
	X
	X
	
	IM6. Existence de la voie aménagée

	27.7
	Aménager la zone lagunaire (PAZOL)
	CAB/AGETUR
	2011
	X
	
	
	IM7. 5 voies aménagées

	27.8
	Créer des espaces verts et Monuments
	DGIEU
	2012
	X
	X
	
	IM8. Nombre des espaces verts et monuments créés

	27.9
	Aménager les zones urbaines (PAUT)
	CAB/AGETUR
	2012
	X
	X
	
	IM9. 10 rues aménagées dans 10 villes

	27.10
	Electrifier les voies de Lomé (PURISE)
	CAB/DGIEU
	2013
	X
	X
	X
	IM10. Nombre de voies électrifiées


